**Информация об участии в региональных проектах в сфере культуры**

**(в рамках национального проекта «Культура») на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления (мероприятия)** | **Пояснение** | **Проводимая работа** |
| **Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)** | | | |
| 1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры | Планируем произвести капитальный ремонт 2ух учреждений культуры:  - Чебулинской межпоселенческой районной библиотеки (ЧМЦБ);  - Алчедатского сельского Дома культуры | **Этапы работы:**  **2019 г.** – подготовка ПСД на кап.ремонт ЧМЦБ (на 10.06.2019 – получены коммерческие предложения на работы по подготовке ПСД, до 20.06.2019 – заключение договора на изготовление ПСД с ООО «ОТИЗиС»;  **2020 г.** – подача заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры на кап.ремонты (по нац.проекту);  **2020 г.** - подготовка ПСД на кап.ремонт Алчедатского СДК;  **2021 г**. - подача заявки на участие в конкурсном отборе Министерства культуры на кап.ремонты (по нац.проекту) |
| 2. | Создание модельных библиотек | Создание модельных библиотек будет проводиться по двум подпрограммам:  **- за счёт федерального бюджета** (ФБ -10 млн.руб. на оборудование и мебель;  МБ – ремонт помещений по модельному стандарту);  **- за счёт областного бюджета** (ОБ - 500 тыс.руб. на оборудование;  МБ – ремонт помещений).  Планируем создать 2 модельные библиотеки:  - за счёт средств ФБ на базе Чебулинской межпоселенческой районной библиотеки;  - за счёт средств ОБ на базе Усть-Чебулинской сельской библиотеки | 1. По ЧМЦБ проводим работу по кап. ремонту (см. п.1), как одном из условий выделения федеральных средств 2. По Усть-Чебулинской библиотеке - в июле 2019 года планируем подать ходатайство в департамент о включении в областную программу (500 тыс.руб.) на 2020-2021 год |
| **Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»** | | | |
| 3. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | Подана заявка на заочное дистанционное обучение 6ти работников сельских КДУ в Санкт-Петербургском государственном институте культуры |